Jegyzőkönyv-kivonat

mely készült Pilisborosjenő Község Önkormányzat

Képviselő-testületének

2016. június 2-án megtartott

rendes testületi üléséről

Pilisborosjenő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 főből: 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozza:

77/2016. (VI. 2.) KT határozat

Tárgy: Térkő Gép Építőipari Kft. vállalkozási szerződésének adminisztratív módosítása

1. Pilisborosjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az   Önkormányzat és a Térkő Gép Kft. által a „Pilisborosjenő útfelújítás és útpálya burkolat felújítás (Ezüsthegyi út, Temető u., Patak utca, Rózsa utca, Erdő utca)” tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményként 2016.01.04. napján megkötött vállalkozási szerződést adminisztratív, a számlázást segítő kiegészítéssel módosítja az alábbiak szerint:

A szerződés 4.2. és 4.3. pontját a felek az alábbiak szerint pontosítják a számlázási kerekítések egyértelműsítése céljából a 4.1. pont szerinti útszakaszonkénti bontásban:

4.2.	Rész-számla kibocsátása: a nettó vállalkozó díj 50%-ának megfelelő összegről, nettó 39.335.422 forint +27% ÁFÁ-ról, amennyiben a teljes beruházás legalább 50%-os készültségét igazolta Megrendelő műszaki ellenőre.

| útszakaszonkénti 50%-os részszámla | nettó számlaösszeg | ÁFA | bruttó számlaösszeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdő utca | 6.344.500 Ft | 1.713.015 Ft | 8.057.515 Ft |
| Ezüsthegyi út | 4.603.875 Ft | 1.243.046 Ft (lefelé kerekített) | 5.846.921 Ft (lefelé kerekített) |
| Rózsa utca | 6.752.350 Ft | 1.823.135 (felfelé kerekített) | 8.575.485 Ft (felfelé kerekített) |
| Temető utca | 11.855.010 Ft | 3.200.852 Ft (lefelé kerekített) | 15.055.862 Ft (lefelé kerekített) |
| Patak utca | 9.779.687 Ft | 2.640.516 Ft (felfelé kerekített) | 12.420.203 Ft |
| összesen: | 39.335.422 Ft | 10.620.564 Ft | 49.955.986 Ft |

4.3.	Végszámla kibocsátása: rész-számla ellenértékének kifizetését követően fennmaradó összegről nettó 39.335.422 forint +27% ÁFÁ-ról, a munka teljes körű, a szerződés 3. pontjában rögzített határidőre történő befejezését, sikeres átadás-átvételi eljárás lefolytatását követően. Vállalkozó a közbeszerzési eljárás keretében előírt, a szerződés 5.9. pontja szerinti jólteljesítési biztosíték nyújtását Megrendelő számlájára történt átutalással vállalta, a jólteljesítési biztosíték a végszámla összegéből levonandó.

| útszakaszonkénti végszámla | nettó számlaösszeg | ÁFA | bruttó számlaösszeg |
| --- | --- | --- | --- |
| Erdő utca | 6.344.500 Ft | 1.713.015 Ft | 8.057.515 Ft |
| Ezüsthegyi út | 4.603.875 Ft | 1.243.047 Ft (felfelé kerekített) | 5.846.922 Ft (felfelé kerekített) |
| Rózsa utca | 6.752.350 Ft | 1.823.134 (lefelé kerekített) | 8.575.484 Ft (lefelé kerekített) |
| Temető utca | 11.855.010 Ft | 3.200.853 Ft (felfelé kerekített) | 15.055.863 Ft (felfelé kerekített) |
| Patak utca | 9.779.687 Ft | 2.640.515 Ft (lefelé kerekített) | 12.420.203 Ft |
| összesen: | 39.335.422 Ft | 10.620.564 Ft | 49.955.987 Ft |

2.  A képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert az 1. pont szerinti szerződés aláírására, valamint felkéri a szerződésmódosításról szóló tájékoztató közzétételére.

Felelős: Küller János polgármester

Határidő: 2016. június 30.

k. m. f.

Küller János s. k.					Hegedűsné dr. Hovánszki Tímea s. k.

polgármester								jegyző

A kiadmány hiteléül:

Szomora Csilla

jkv.